Étude comparative sur l’application mobile

Document de synthèse — version claire, détaillée et professionnelle

Projet : plateforme de mise en relation clients ↔ fournisseurs

Marque : Toghinis  ·  Date : juillet 2026

1. Objet de cette étude

Cette étude explique, en termes simples, pourquoi et comment et avec quelles technologies réaliser une application mobile pour Toghinis.

Elle répond aux questions suivantes :

Peut-on s’appuyer sur les APIs déjà existantes ?

Quelle technologie mobile choisir ?

Que faire sur le téléphone, et que garder sur le site web ?

Quelles étapes suivre pour aboutir à une application installable (Play Store) ?

Le public visé est à la fois technique et décisionnel : direction, produit et développement.

2. Conclusion en une phrase

Oui, l’application mobile est faisable sans reconstruire le serveur. La solution recommandée est React Native avec Expo, pour les utilisateurs clients et fournisseurs. Le site web actuel reste le meilleur outil pour l’administration et le super-admin.

3. Contexte du projet

3.1 Ce qu’est Toghinis aujourd’hui

Toghinis est une plateforme qui met en relation :

des clients, qui publient des besoins de services ;

des fournisseurs, qui proposent des prestations ;

un moteur de matching pour trouver les meilleures correspondances ;

un suivi des collaborations (devis, travail, validation, messages).

3.2 Technologies déjà en place

| Couche | Technologie |
| --- | --- |
| Site web | React (Create React App) |
| Serveur / API | Django REST Framework |
| Authentification | JWT (jeton d’accès + jeton de renouvellement) |
| Marque / déploiement | Toghinis (toghinis.com) |

3.3 Idée centrale

Le serveur expose déjà une API REST. Une application mobile peut consommer la même API, comme le fait le site web. Il n’est donc pas nécessaire de réécrire tout le backend pour lancer le mobile.

4. Ce que l’existant permet déjà

| Élément déjà présent | Intérêt pour le mobile |
| --- | --- |
| API REST (/api/…) | Réutilisable telle quelle (comptes, services, matching, messages) |
| Authentification JWT | Compatible mobile ; stocker les jetons en SecureStore |
| Services front métier | La logique se réutilise ; l’interface se reconstruit pour le tactile |
| Géolocalisation | Remplacée par les modules natifs Expo |
| Messages et pièces jointes | Possibles via multipart ; caméra / galerie à prévoir |
| Configuration multi-pays | Réutilisable via /api/config/country/ |
| Tableaux de bord admin | Peu adaptés au téléphone → à laisser sur le web |

En résumé : pas de refonte serveur majeure. Il faut surtout un nouveau client mobile, plus quelques ajustements techniques de production (HTTPS, médias, notifications).

5. Comparaison des options techniques

Plusieurs approches sont possibles pour « avoir une app ». Elles ne se valent pas toutes pour Toghinis.

| Option | Réutilise React | Expérience mobile | Effort | Stores | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PWA | Très élevé | Moyenne | Faible | Limité | Test rapide, moins solide terrain |
| Capacitor | Très élevé | Moyenne à bonne | Faible–moyen | Oui | Si web déjà mobile-first |
| React Native + Expo | Élevé | Très bonne | Moyen | Oui | Meilleur équilibre |
| RN sans Expo | Élevé | Très bonne | Élevé | Oui | Trop complexe au départ |
| Flutter | Faible | Excellente | Élevé | Oui | Double stack à maintenir |
| Natif Kotlin/Swift | Aucun | Excellente | Très élevé | Oui | Trop coûteux |

Lecture pratique

L’équipe maîtrise déjà React et Axios → Expo capitalise sur ces compétences.

En Afrique de l’Ouest, Android est prioritaire → Expo simplifie APK et Play Store (EAS).

On reprend les parcours métier, pas les pages desktop.

6. Recommandation produit et technique

6.1 Périmètre mobile

L’application mobile doit couvrir le rôle client et le rôle fournisseur.

Le site web conserve la présentation, l’administration, le super-admin et l’usage bureau.

6.2 Stack mobile recommandée

| Besoin | Choix |
| --- | --- |
| Framework | Expo (React Native) |
| Navigation | React Navigation |
| Appels API | Axios (mêmes endpoints que le web) |
| Jetons | SecureStore + renouvellement automatique |
| Localisation | expo-location |
| Photos / documents | expo-image-picker et sélecteur de documents |
| Notifications | expo-notifications (+ enregistrement serveur) |
| Pays / villes | API /api/config/country/ |

6.3 Pourquoi ne pas se contenter d’une PWA ?

Une PWA peut servir de phase d’essai. Elle reste plus limitée pour l’installation native, le GPS fiable, la caméra, les push et la perception de « vraie app » sur le terrain.

6.4 Pourquoi ne pas choisir Flutter tout de suite ?

Flutter est excellent, mais impose un nouveau langage et une deuxième compétence. Avec un web déjà en React, le surcoût de maintenance n’apporte pas de gain métier immédiat.

7. Adaptations serveur recommandées

Sans ces points, l’app peut marcher en local mais rester fragile en production :

HTTPS et hôtes autorisés — URL stable https://toghinis.com/api

Gestion robuste des jetons JWT — renouvellement automatique

Réponses API adaptées — pagination, payloads légers

Fichiers et médias — URLs absolues pour les pièces jointes

Notifications push — enregistrer le jeton appareil et alerter sur message / devis / match

Versionnement d’API (optionnel) — /api/v1/ plus tard

Les briques métier déjà présentes (matching, transactions, messagerie, authentification) restent réutilisables.

8. Ce qu’il ne faut pas recopier tel quel du web

| Sur le site web | Sur le mobile |
| --- | --- |
| localStorage | SecureStore |
| React Router + pages larges | React Navigation + écrans courts |
| Dashboard dense | Onglets du bas |
| Graphiques d’administration | Hors périmètre mobile |
| Tailwind page web | Composants natifs |
| Carte iframe OSM | Carte native ou lien externe |

Principe : réutiliser la logique métier, reconstruire l’expérience tactile.

9. Feuille de route proposée

| Phase | Durée indicative | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 1 à 2 semaines | Prototype : connexion + listes pour valider l’API |
| Phase 1 | 4 à 8 semaines | App complète client / fournisseur |
| Phase 2 | Selon priorités | Géoloc fine, pièces jointes, push, offline léger |
| Phase 3 | Selon priorités | Builds EAS → Play Store (prioritaire) |

Ordre de grandeur : environ 1 à 2 mois pour un premier livrable Android client + fournisseur, pour un développeur React familier du projet, si l’administration reste sur le web.

10. État d’avancement (juillet 2026)

Une application Expo a été démarrée dans le dossier mobile/ (SDK 54).

Fonctionnalités déjà présentes ou avancées :

connexion / inscription / mot de passe oublié ;

espaces client et fournisseur ;

besoins, prestations, matching ;

collaborations (devis, validation, clôture) ;

messages et pièces jointes ;

profil, localisation (villes / quartiers), avis ;

mesures de sécurité et préparation du build APK (EAS).

API de production utilisée par l’app : https://toghinis.com/api

11. Synthèse décisionnelle

| Question | Réponse |
| --- | --- |
| Les APIs suffisent-elles ? | Oui |
| Faut-il changer Django en profondeur ? | Non (ajustements ciblés) |
| Quelle stack mobile choisir ? | Expo / React Native |
| Alternative ultra-rapide pour tester ? | PWA, puis passage à Expo |
| Faut-il garder le site web ? | Oui, surtout pour l’administration |
| Qui utilise l’app mobile ? | Clients et fournisseurs |

12. Références internes du dépôt

| Élément | Emplacement |
| --- | --- |
| Application mobile | mobile/ |
| Endpoints web | frontend/src/config/api.js |
| Endpoints mobile | mobile/src/config/api.js |
| Authentification | backend/accounts/ |
| Matching | backend/matching/ |
| Configuration pays | pays/ , /api/config/country/ |
| Guide développeur | docs/GUIDE_DEVELOPPEUR.md |
| README projet | README.md |
| README mobile | mobile/README.md |

Document préparé pour Toghinis — étude application mobile, version accessible et professionnelle.